**АДМНИСТРАЦИЯ**

**ГМЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Космача ул., д. 56, с.Гмелинка, Старополтавский район, Волгоградская область, 404200

тел.: ( 84493)48392, ( 84493)48132,e-mail : gmelinka@yandex . ru , сайт <http://гмелинское34.рф/>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 апреля 2025г. № 21

О благоустройстве и наведении санитарного порядка

на территории Гмелинского сельского поселения

В целях активизации работ по наведению должного санитарного порядка и благоустройства на территории Гмелинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Гмелинского сельского поселения на 2025год

(Прилагаются)

Глава Гмелинского

сельского поселения: Д.И.Реврыба

Приложение № 1

к постановлению №21 от 15.04.2025г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и улучшению санитарного состояния

населенных пунктов Гмелинского сельского поселения на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  проведения | Исполнители |
| 1 | Организовать проведение субботников по уборке территории с привлечением населения, неработающих граждан , учащихся Гмелинской СОШ , индивидуальных предпринимателей | Апрель-  мая 2025г. | администрация Гмелинского сельского поселения, ТОС |
| 2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Апрель-май | администрация Гмелинского сельского поселения, ТОС, индивидуальные предприниматели |
| 3. | Проведение акции по озеленению (посадка деревьев,  кустарников, цветов в местах  общего пользования, на придомовых территориях) | апрель-май | администрация  Гмелинского сельского поселения  ТОС |
| 4. | Организовать снос аварийных и больных деревьев, обрезку деревьев ,кустарников | апрель-май | администрация Гмелинского  сельского поселения |
| 5 | Продолжить работу по технической инвентаризации  и переоценке стоимости внешнего благоустройства | май- октябрь | Администрация  Гмелинского  сельского  поселения, |
| 6. | Приведение территорий в надлежащее состояние, для чего произвести ремонт и покраску фасадов зданий организаций и учреждений жилых домов, построек и изгородей, уличных газопроводов. | май- октябрь | Администрация  сельского поселения,  Совет ТОС |
| 7. | Организовать с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ «Организация общественных работ», « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» к работам по благоустройству села | май-декабрь | Администрация  сельского поселения,ТОС |
| 8 | Обустройство памятников, воинских захоронений (проведение уборки, покраска, озеленение) | к 9 маю | Администрация с/поселения  ТОС |
| 9 | Организовать и провести  мероприятия посвященные  «Дню села»,  конкурсы:  «Лучшая улица»,  «Лучший дом» | май-октябрь | Администрация  Гмелинского  сельского  поселения,  Гмелинское КДО  Совет ТОС |
| 10 | организовать работу по привлечению к участию в  сборе и вывозе ТБО от населения индивидуальных  предпринимателей, фермерских хозяйств и т.д. | май- октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 11 | Провести ремонт улиц без твердого покрытия ( укладка щебня)  , | май- сентябрь | Администрация  с/поселения,  ТОС |
| 12 | Провести профилирование улиц сел.  Срез обочин дорог автогрейдером | в течении года | Администрация  с/поселения.  ТОС |
| 13 | Организовать вывоз ТБО с несанкционированных свалок, разрушенных зданий и домов | май-октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 14 | Восстановление уличного освещения( замена ламп | в течении года | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 15 | Ремонт водопровода | май-октябрь | Администрация  с/поселения,ТОС |
| 16 | Обустройство сельских кладбищ ( вывоз мусора , уборка сорной травы) | май-октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 17 | Информировать население об итогах организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов , подведение итогов конкурса « Лучшая улица» , « Лучшее домовладение» | май - сентябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |